Приложение  к постановлению

Администрации города Ржева

от 30.12.2016 № 1294

«Приложение  к постановлению

Администрации города Ржева

от 03.03.2014 № 275

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Ржева Тверской области

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт

города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы

город Ржев

2014

Паспорт

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева

Тверской области» на 2014-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация города Ржева Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| Цель муниципальной программы | Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, повышение комфортных условий в сфере транспортных перевозок пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в городе Ржеве Тверской области |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» Подпрограмма 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Основными ожидаемыми результатами Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы являются: Выполнение капитального ремонта на автомобильных дорогах общей протяженностью 24594,7 погонных метров в черте города Ржева Тверской области за 2014-2019 год; Снижение показателя общей аварийности на дорогах в городе Ржеве до 3% к 2019 году. |
| Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы составляет 439909,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета города Ржева 131953,1 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета 307956,6 тыс. руб.: 2014 год – 14784,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет бюджета города Ржева 4648,8 тыс.руб., софинансирование из областного бюджета Тверской области 10136,1 тыс.руб.: Подпрограмма 1 – 13852,2 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 932,7 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 10136,1 тыс. рублей 2015 год всего – 67998,3 тыс. рублей, в т.ч.: за счет бюджета города Ржева 18253,9 тыс.руб.; софинансирование из областного бюджета Тверской области 49744,4 тыс.руб.: Подпрограмма 1 – 67263,3 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 735,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета 49744,4 тыс. рублей 2016 год всего – 283813,0 тыс. рублей, в т.ч.: за счет бюджета города Ржева 36463,7 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета Тверской области 248076,1 тыс. руб. Подпрограмма 1 – 282 091,6 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 1721,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 248076,1 тыс. рублей 2017 год всего – 24149,1 тыс.руб. за счет бюджета города Ржева: Подпрограмма 1 – 20649,1 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 3500,0 тыс. рублей. 2018 год всего – 27565,6 тыс. рублей за счет бюджета города Ржева: Подпрограмма 1 – 26387,6 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 1178,0 тыс. рублей. 2019 год всего – 21598,8 тыс. рублей за счет бюджета города Ржева: Подпрограмма 1 – 20403,8 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 1195,0 тыс. рублей. |

## Раздел 1.

Общая характеристика сферы реализации программы

Подраздел 1

Дорожное хозяйство города Ржева Тверской области

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории города Ржева составляет  - 164 км, в том числе с твердым покрытием (асфальтобетон, цементобетон) – 62 км, с  усовершенствованным   покрытием   73 км., грунтовые дороги – 29 км.

Количество мостов  - 5, общей протяжённостью  – 563 м.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети (далее - УДС) города Ржева Тверской области показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами, в связи с недостаточностью финансирования, как из областного, так и из местного бюджетов.

Развитие транспортной системы города Ржева осуществлялось на основе  транспортной схемы, разработанной в 1974 году на базе Генерального плана развития города, утвержденного решением Калининского  облисполкома в 1968 году. В рамках Генплана развития города вопросы совершенствования дорог рассматривались лишь в общих чертах, без детализации проблем, без принятия и реализации соответствующих решений.

В настоящее время произошли  изменения социально-экономической обстановки, особенно заметно  произошло  увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков, которые  остро  поставили  задачу в необходимости корректировки транспортной схемы города.

Так через город ежедневно следуют более 5 тысяч транзитных транспортных средств. Особенно  много  транзитного  транспорта   следует   в  летний  период  по  направлениям:

- г. Москва – г. Осташков и обратно;

- г. Тверь – г. Ржев и обратно;

- г. Тверь - Рига и обратно;

- г. Тверь – г. Осташков и обратно.

В связи с большим потоком транзитного транспорта по направлению г. Тверь – г. Осташков и  г. Москва – г. Осташков (с аварийным состоянием моста через реку Волга 0+250км по автомагистрали А-112 в черте города Ржева транзитный транспорт приходится направлять через город Зубцов, усиливая нагрузку на другие автомагистрали) улица Ленинградское  шоссе перегружена потоком общественного транспорта и автомобилями большой грузоподъемности, что создает аварийные ситуации, помехи и вызывает дополнительные пробки. Для устранения сложившейся ситуации необходимо произвести капитальный  ремонт на объездных автомобильных дорогах по улицам Первомайская, Куйбышева  и капитальный ремонт моста через реку Волга 0+250км по автомагистрали А-112 в черте города Ржева Тверской области.

В настоящее время средняя ширина проезжей части магистральных дорог составляет  от  6,7 до 12,6 м.

Для увеличения пропускной способности, с учетом роста числа транспортных средств, ширина  проезжей  части  дорог  нуждается в максимально возможном расширении.

На протяжении многих лет финансирование работ по ремонту дорог осуществлялось по остаточному принципу, исходя из конъюнктурной необходимости (на устранение больших ям), без учета реальных потребностей и без применения методов среднесрочного планирования дорожно-ремонтных работ. При этом сложившаяся отраслевая система не обеспечивала  проведение ряда необходимых мероприятий, таких как:

а) регулярный мониторинг состояния дорожных одежд;

б) комплекс профилактических работ в соответствии с требованиями ГОСТ.

Отсутствие системного подхода к решению задач по  ремонту  дорог  в  городе  Ржеве Тверской области,  а также недостаточность объемов финансирования привели данную сферу к кризисному состоянию, что находит отражение в:

- ненадлежащем качестве  выполнения работ по ремонту дорог;

- сложности принятия управленческих решений, следствием чего является их несвоевременность;

- отсутствии методов  среднесрочного планирования в ходе осуществления работ в данной сфере;

- не соблюдении регламентов технологической системы поддержания исправности и ремонта дорожной сети.

В настоящее время работы по обслуживанию улично-дорожной сети города осуществляет МКП «Благоустройство и ландшафтный дизайн» на основании муниципального плана-заказа.  В виду  невозможности финансирования полного объема работ, данным контрактом предусмотрено выполнение ограниченного перечня и объема работ по содержанию улично-дорожной сети, таких как:

- механизированная и немеханизированная уборка дорог, тротуаров, мостов;

- содержание и ремонт ливневой канализации;

- благоустройства городских территорий (в том числе озеленение улиц и содержание дорог) и т.д.

В связи с вышеизложенным, перед Администрацией города Ржева Тверской области стоят задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог города в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения города.

Основными направлениями решения указанных проблем в рамках Программы являются:

- Осуществление ежегодной инвентаризации и диагностики состояния улично-дорожной сети, формирование единого реестра дорог города, что позволит   систематизировать базу данных в сфере содержания дорожной сети города, принимать  более  объективные решения  при  планировании    объемов  дорожно-ремонтных  работ.

- Разработка   проектно-сметной документации  на проведение  строительно-монтажных работ  по ремонту  автомобильных   дорог.

- Проведение ремонта  дорожного  покрытия по  дорогам  улиц.

- Проведение проектирования и осуществление работ по строительству, капитальному ремонту и  ремонту  дорог, мостов, путепроводов и тротуаров.

Работы по строительству и модернизации городских дорог местного значения  планируется осуществлять  с учетом возможных корректировок транспортной схемы.

Принимая во внимание тот факт, что основная часть улично-дорожной сети города не соответствует нормативным требованиям, а также с учетом объемности затрат на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, финансирование и проведение данного вида работ необходимо планировать в долгосрочной перспективе.

Основным мероприятием данного направления является разработка  проектно-сметной документации необходимой  для  участия  в  программе  софинансирования  затрат на  проведение как реконструкции дорог, так  и  их  ремонта.

Учитывая, что дорожно-ремонтные   работы  очень  дорогостоящие, возможности бюджета города  Ржева Тверской области ограничены и явно  недостаточны. В связи с этим следует  принимать  активное  участие  в конкурсах по  распределению  средств  из  областного  бюджета  в качестве субсидий, на мероприятия по реконструкции и ремонту дорог.

Субсидии из областного  бюджета в рамках ФСР  на проведение строительства, капитального ремонта и ремонта  дорог будут выделяться с учетом наличия проектно-сметной  документации. В связи с этим необходимо предусмотреть выделение денежных средств из бюджета города на организацию проектно-изыскательских работ.

Участие в конкурсах  по  софинансированию и  получение  дополнительных средств из  областного  бюджета  позволит:

- внедрить новые технологии, позволяющие минимизировать затраты в дорожном строительстве, ремонте  и содержании  дорог;

- повысить безопасность  дорожного движения всех участников;

- совершенствовать систему организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения;

- качественно улучшить состояние улично-дорожной сети и увеличить пропускную способность дорог города с наиболее интенсивным движением.

Проведение ежегодных  мероприятий по инвентаризации и учету состояния  дорог  позволит более оперативно выполнять ремонтные работы.

В рамках системного подхода, наряду с осуществлением строительства и модернизации улично-дорожной сети, планируется также выполнить работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

В состав улично-дорожной сети входят технические средства организации дорожного движения и другие элементы дорожной инфраструктуры, требования к которым также устанавливаются государственными стандартами. Поэтому проведение мероприятий, в целях повышения безопасности дорожного движения, является неотъемлемой частью системного подхода к решению вопросов дорожного хозяйства и транспорта.  В связи с этим в рамках муниципальной программы предусмотрено оборудование перекрестка улица Садовая – улица Краностроителей светофорным объектом (проектная документация разработана в 2010 году и имеется в наличии), а также новых светофорных объектов (Т7) в соответствии с государственными стандартами, на пешеходных переходах возле образовательных учреждений.

Средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры) устанавливаются (наносится) в соответствии с дислокацией дорожных знаков, которая содержит не полную и не актуальную информацию. В связи с этим крайне необходимо разработать  и утвердить новую дислокацию дорожных знаков в городе Ржеве Тверской области, в которой будет указано расположение всех дорожных знаков, ограждений и горизонтальной  дорожной разметки.

Из-за большого количества писем и жалоб от жителей города Ржева Тверской области на слишком большое расстояние между двумя автобусными остановками на улице Никиты Головни, что вызывает неудобство у жителей целого района в частном секторе города Ржева Тверской области, возникла необходимость в установке дополнительной автобусной остановки  на улице Никиты Головни (перекресток ул. Никиты Головни – ул. Котовского).

Таким образом, необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, в связи с чем, возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования магистральной сети города,  с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

Подраздел 2

Общественный транспорт

Пассажирский транспорт общего пользования – важнейшая составная часть инфраструктуры города Ржева Тверской области.

По территории города Ржева перевозку пассажиров осуществляют МУП «Автотранс» г. Ржева и индивидуальные предприниматели.

В настоящее время на рынке транспортных услуг в городе Ржеве транспортом, принадлежащим  индивидуальным  предпринимателям,  обеспечивается  свыше 60% от общего объема пассажирских перевозок.

Основной задачей при планировании существующей маршрутной сети муниципального пассажирского транспорта было обеспечение необходимого объема перевозок минимальным количеством транспортных средств. Сложившаяся маршрутная сеть, обслуживаемая частными перевозчиками, в основном дублирует маршруты движения муниципального транспорта. Это вызывает отток платных пассажиров в сторону частных перевозчиков.

Муниципальное унитарное предприятие пассажирского транспорта (МУП «Автотранс» города Ржева) на протяжении многих лет, а индивидуальные  перевозчики в соответствии  с  Решением Ржевской городской  Думы от 26 августа 2009 года № 316 «О предоставлении льготного  проезда   учащимся очной формы обучения в общественном городском транспорте» с  августа  месяца 2009 года   представляют льготы по проезду различным категориям граждан по ЕСПБ, школьникам, пенсионерам,  имеющим звания «Ветеран труда», инвалидам,  в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Дети сироты  пользуются  бесплатным проездом. Льготные категории граждан в городе Ржеве составляют около 70% от всех перевозимых общественным транспортом   пассажиров.

Для выполнения перевозок пассажиров в городе привлечены около 76 автобусов, принадлежащих МУП «Автотранс» и  индивидуальным предпринимателям - перевозчикам, с которыми  заключены  прямые  договора  с Администрацией города  Ржева  на  перевозку  пассажиров.

Уровень  оказания транспортных услуг  населению зависит  от   технического состояние   подвижного  состава   МУП «Автотранс» и  индивидуальных перевозчиков.

За первую половину 2010 г. в результате поломок подвижного состава  автотранспортного предприятия и неудовлетворительного состояния  дорог, по которым проходят основные автобусные маршруты, было сорвано  45 рейсов:

Вопрос о приобретении автобусов для  МУП «Автотранс»  на условиях софинансирования является  для администрации города Ржева Тверской области очень важным.

В 2010 году администрацией города Ржева Тверской области получен один автобус марки ПАЗ -3205, оборудованный системой ГЛОНАСС, который будет обслуживать пригородный маршрут «Ржев - Сухуша».

На некоторых маршрутах пассажирского транспорта общего пользования сложилась избыточная конкуренция. В то же время к выполнению перевозок на малодоходных, но социально-значимых маршрутах привлечь перевозчиков частной формы собственности  удается с  большими сложностями.

На территории города Ржева Тверской области функционирует автостанция, которая находится на балансе Объединения «Тверьавтовокзал» и служит пунктом отправления пригородных и междугородних автобусов.

На территории Ржева  нет  специальных  «школьных маршрутов».

Все автобусы закреплены за организациями, имеющими необходимую инфраструктуру по обеспечению безопасности дорожного движения.

В настоящее время все  автобусы  оборудованы согласно ГОСТ Р 51160-98.

Заключены договора между перевозчиками  и МУП «Автотранс» города Ржева Тверской области об обеспечении хранения  автобусов на своей территории, а также об обеспечении ежедневного контроля технического состояния автобусов перед выездом  на линию и при возвращении  к месту стоянки.

АТП  имеют в своём штате работников, прошедших аттестацию, как лица, имеющие право осуществлять контроль технического состояния и выпуск на линию  автотранспорта.

Заключены договоры между перевозчиками  и МУП «Автотранс» города Ржева Тверской области  (в штате которого  имеется  медицинский  пункт)  о проведении ежедневных предрейсовых  медицинских осмотров водителей на территории  АТП.

Администрация города Ржева Тверской области проводит мероприятия по улучшению финансово-хозяйственной стабильности на предприятиях общественного транспорта - осуществляет возмещение затрат при  предоставлении услуг  по перевозке пассажиров на регулярных городских  автобусных маршрутах.

Для улучшения  транспортного обслуживания населения ежегодно Администрацией города Ржева Тверской области совместно с сотрудниками ОГИБДД ОВД по Ржевскому  району,  работниками  УГДН по Тверской  области и перевозчиками   проводится обследование автобусных  маршрутов. Анализ  пассажиропотоков позволяет определить количество пассажиров   по каждому маршруту, времени поездок, длине маршрута.

В целях обеспечения организованной перевозки пассажиров, обеспечения безопасности перевозок пассажиров автобусами  в Администрации города Ржева Тверской области разработано и утверждено Решением  Ржевской городской Думой от 28.07.2011 № 125  Положение  «Об организации транспортного обслуживания населения в  городе  Ржеве Тверской области».

В связи с вышеизложенным, назрела острая необходимость решения вопросов обновления подвижного состава муниципального предприятия пассажирского транспорта, развития материально-технической базы, проведения обследования пассажиропотоков и изучения географии поездок населения и оптимизации маршрутной сети программными методами.

## Основными направлениями решения проблем города в сфере транспорта в рамках Программы являются:

Разработка нормативной правовой базы города Ржева в сфере транспорта  (приведение ее в соответствие требованиям законодательства РФ), а именно:

- программы развития общественного транспорта;

- положение о легковых такси;

- типовой договор между заказчиком и исполнителем пассажирских городских автобусных перевозок;

- реестр городских  маршрутов;

- регламент согласования расписаний и паспортов маршрутов.

Раздел 2.

Цели муниципальной программы

Целью 1 программы является – осуществление капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них,  повышение комфортных условий в сфере транспортных перевозок пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в городе Ржеве Тверской области.

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются:

- общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области;

- общая аварийность на дорогах в черте города Ржеве Тверской области на 1000 человек.

Целью 2 программы является – осуществление ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них.

Показателями, характеризующими достижение цели 2, являются:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области;

- общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам.

Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации  Программы приведены  в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

## Раздел 3

## Подпрограммы

Реализация Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на  общественном транспорте» (далее – подпрограмма 2).

## Подраздел 1

## Подпрограмма 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области»

# Глава 1

# Задачи подпрограммы

Выполнение подпрограммы 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области»  осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 «Разработка сметной документации к техническим заданиям, проектной документации,  проведение экспертиз и согласований по благоустройству улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области»;

б) задача 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений  входящих в улично-дорожную сеть города Ржева Тверской области».

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 1 «Разработка сметной документации к техническим заданиям, проектной документации,  проведение экспертиз и согласований по благоустройству улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» является:

- количество разработанных проектно-сметных документаций;

- количество проведенных экспертиз и согласований по благоустройству УДС города Ржева Тверской области.

Показателями, с помощью которых оценивается решение Задачи 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений  входящих в улично-дорожную сеть города Ржева Тверской области» являются:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог;

- общая протяженность отремонтированных мостов;

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведено в приложении 1 к настоящей Программе.

# Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

# Глава 2

# Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Разработка сметной документации к техническим заданиям, проектной документации,  проведение экспертиз и согласований по благоустройству улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области»  осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

-  мероприятие «Составление проектной документации на проведение капитального ремонта дорог;

-    мероприятие «Разработка проектной документации на проведение ремонта дорог» (Таблица 1);

Таблица 1

«Разработка проектной документации на ремонт дорог »

| № п/п | Наименование проектной документации |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Участок автомобильной дороги протяженностью 165 п.м. по ул. Елисеева от ул. К.Маркса до ул. Бехтерева в г. Ржеве Тверской области | ул. Тертия Филиппова (1675 п.м.) | ул. Привокзальная (667 п.м) | Ул.Тимирязева (500 п.м.) |
| 2. | «Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1175 п.м. по ул. Советская площадь: участок дороги от ул. К.Маркса до ул. Кирова; участок дороги от ул. Кирова до ул. Волосковская Горка; участок дороги от ул. Волосковская Горка до памятника «Пушка»; участок автомобильной дороги по ул. Разина от ул. Краностроителей до ул. Волосковская Горка в городе Ржеве Тверской области» | ул. Селижаровский проезд (250 п.м.) | ул.П.Савельева (2088 п.м) | ул.Железнодорожная (1523 п.м.) |
| 3. | Разработка рабочей документации по организации дорожного движения на автомобильной дороге в районе пл. Революции в г. Ржеве Тверской области | ул. Твардовского (651 п.м.) | ул.Ленинградское шоссе (1585 п.м.) | ул.Б.Спасская (1326 п.м.) |
| 4. |  | ул. Осташковский проезд (1450 п.м.) | ул.Московское шоссе (639 п.м.) |  |
| 5. |  | ул. Центральная (2088 п.м) |  |  |
| 6. |  | ул. Краснодарское шоссе (1854 п.м.) |  |  |

- мероприятие «Проверка сметной документации по аварийно-восстановительным работам на водопропускной трубе реки Холынка по улице Краностроителей города Ржева Тверской области»;

- административное мероприятие «Организация совещаний по согласованию проектной документации с коммунальными службами».

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий Задачи 1 Подпрограммы 1 предусматривает порядок установления и исполнения расходных обязательств в соответствии с Решением Ржевской городской Думы от 31.13.2013 № 274 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области»

Решение задачи 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений  входящих в улично-дорожную сеть города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:

- мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция и строительство дорог за счет местного бюджета (ул. Н.Головни)»;

- мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в городе Ржеве Тверской области (обл. бюджет)»;

- мероприятие "Расходы за счет средств местного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" (Таблица 2);

Таблица 2

«Ремонт автомобильных дорог местного значения в городе Ржеве Тверской области»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2016 году |
| --- | --- |
| 1. | Участок автомобильной дороги протяженностью 165 п.м. по ул. Елисеева от ул. К.Маркса до ул. Бехтерева в г. Ржеве Тверской области |
| 2. | «Ремонт автомобильной дороги протяженностью 1175 п.м. по ул. Советская площадь: участок дороги от ул. К.Маркса до ул. Кирова; участок дороги от ул. Кирова до ул. Волосковская Горка; участок дороги от ул. Волосковская Горка до памятника «Пушка»; участок автомобильной дороги по ул. Разина от ул. Краностроителей до ул. Волосковская Горка в городе Ржеве Тверской области» |
| 3. | Площадь Революции |
| 4. | ул. Пионерская от МУК «Дворец культуры» г. Ржева до МОУ «СОШ 4» в г. Ржеве Тверской области |
| 5. | Объездная автомобильная дорога по участкам: ул. Большевистская от ул. Краностроителей до ул. Трудовая; ул. Севастопольская от ул. Трудовой до ул. Котовского; ул. Захолынский проезд от ул. Трудовая до ул. Котовского; ул. Трудовая от ул. Большевистская до ул. Захолынский проезд; ул. Котовского от ул. Никиты Головни до ул. Севастопольская |

- мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева Тверской области» (Таблица 3);

Таблица 3

«Ремонт автомобильных дорог местного значения в городе Ржеве Тверской области»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2015 году |
| --- | --- |
| 1. | Участок автомобильной дороги протяженностью 395 п.м. по ул. Бехтерева от ул. Елисеева до ул. Кирова в г. Ржеве Тверской области |
| 2. | Участок автомобильной дороги протяженностью 290 п.м. по ул. Кирова от ул. Урицкого до ул. Бехтерева в г. Ржеве Тверской области |
| 3. | Участок автомобильной дороги протяженностью 205 п.м. по ул. Разина от пересечения с ул. Краностроителей в г. Ржеве Тверской области |
| 4. | Участок автомобильной дороги протяженностью 795 п.м. по ул. Свердлова от ул. Карла Маркса до ул. Ленинградское шоссе в г. Ржеве Тверской области |
| 5. | Автомобильная дорога протяженностью 585 п.м. по ул. Чернышевского от пересечения с ул. Торопецкий тракт в г. Ржеве Тверской области |
| 6. | ул. Грацинского 115 п.м. |
| 7. | Участок автомобильной дороги протяженностью 454,9 п.м. по ул. Первомайская от ул. Н.Головни до ул. Телешева |

- мероприятие «Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева (в части ямочного ремонта)»;

- мероприятие «Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева (в части ремонта тротуаров)»;

- мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт мостов » (в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»);

- мероприятие «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области;

- административное мероприятие «Организация комиссий по контролю за выполнением строительно-монтажных работ»

- мероприятие «Расходы на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»;

- мероприятие «Замена водопропускных труб автомобильных дорог общего пользования» (Таблица 4);

Таблица 4

«Замена водопропускных труб автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог, подлежащих замене водопропускных труб |
| --- | --- |
| 1. | ул.Гагарина |
| 2. | ул.Щорса |
| 3. | ул.Октябрьская |
| 4. | ул.Революции |
| 5. | ул.Паши Савельевой |
| 6. | ул.Радищева |
| 7. | ул.Луговая |
| 8. | ул.Елисеева |
| 9. | ул.Бехтерева |
| 10. | ул. Калинина |

- мероприятие «Ямочный ремонт большими картами»

- мероприятие «Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» (Таблица 5);

Таблица 5

| № п/п | Наименование автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 году |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт дороги по ул. Заводское шоссе |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 745 п.м. по ул. Зубцовское шоссе от пересечения с ул. Автодорожная |
| 3 | Ремонт ул. Куйбышева от ул. Ленинградское шоссе |
| 4. | Ремонт дороги по улице Садовая (участок от улицы Щербакова до улицы Заводское шоссе) |
| № п/п | Наименование автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2018 году |
| 1. | Ремонт дороги ул. Селижаровский проезд (250 п.м.) |
| 2. | Ремонт дороги по ул. Тертия Филиппова (1675 п.м.) |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Центральная (2088 п.м.) |
| 4. | Ремонт дороги по ул. Осташковский проезд (1450 п.м.) |
| 5. | Ремонт дороги по ул. Тимирязева (500 п.м.) |
| 6. | Ремонт дороги по ул. П.Савельевой (2037 п.м.) |
| № п/п | Наименование автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2019 году |
| 1. | Ремонт дороги по ул. Маяковского (488 п.м) |
| 2. | Ремонт дороги по ул. Республиканская (651 п.м.) |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Московское шоссе (639 п.м.) |
| 4. | Ремонт по ул. Железнодорожная (1523 п.м) |
| 5. | Ремонт по ул. Привокзальная (667 п.м.) |
| 6. | Ремонт по ул.Б.Спасская (1326 п.м.) |
| 7. | Ремонт по ул. Ленинградское шоссе (1585 п.м.) |

- мероприятие «Строительство кладбища (в части устройства автомобильных дорог к объектам благоустройства города Ржева Тверской области)»

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий Задачи 2 Подпрограммы 1 предусматривает порядок установления и исполнения расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 15.04.2014 № 200-пп «О предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области и отдельных положений отдельных постановлений Правительства Тверской области», законом Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" за счет местного бюджета" и Решением Ржевской городской Думы от 31.13.2013 № 274 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

# Глава 3

# Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» рассчитанной на период 2014-2019 годов,  составляет  430647,6  тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Задачи подпрограммы | По годам реализации муниципальной программы | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 «Разработка сметной документации к техническим заданиям, проектной документации, проведение экспертиз и согласований по благоустройству улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» | 2 268,1 | 1 849,3 | 1 004,6 | 2 200,0 | 2 637,0 | 2 137,0 | 12 096,0 |
| 2. | Задача 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений входящих в улично-дорожную сеть города Ржева Тверской области» | 11 584,1 | 65 413,9 | 281 087,0 | 18 449,1 | 23 750,6 | 18 266,8 | 418551,5 |
|  | Итого, тыс. рублей | 13 852,2 | 67 263,2 | 282 091,6 | 20 649,1 | 26 387,6 | 20 403,8 | 430647,6 |

## Подраздел 2

## Подпрограмма 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области, передвигающихся на общественном транспорте»

# Глава 1

# Задачи подпрограммы

Выполнение подпрограммы 2  «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области, передвигающихся на общественном транспорте» осуществляется посредством решения следующих задач:

Задача 1  Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения для автомобильного транспорта на улично-дорожной сети города Ржева»;

Задача 2 Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения посредством проведения мероприятий (конкурсов, акций)».

Показателем, с помощью которого оценивается решение Задачи 1 «Повышение безопасности дорожного движения для автомобильного транспорта на улично-дорожной сети города Ржева» Подпрограммы 2 является:

- количество выполненных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения для автомобильного транспорта на улично-дорожной сети города Ржева за 2014-2019 года.

Показателем, с помощью которого оценивается решение Задачи 2 ««Повышение безопасности дорожного движения посредством проведения мероприятий (конкурсов, акций)» Подпрограммы 2 является:

- количество выполненных мероприятий  по безопасности дорожного движения.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте» по годам реализации подпрограммы приведено в приложении 1 к настоящей Программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте» приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

# Глава 2

# Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 Подпрограммы 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на  общественном транспорте» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- мероприятие «Приобретение дорожных знаков и нанесение дорожной разметки» (Таблица 7, Таблица 8, Таблица 9);

Таблица 7

«Замена дорожных знаков 5.19.1 (2) на желтый фон» 2017-2019 г.

| № п/п | Наименование пеш. перехода |
| --- | --- |
| 1. | Б. Спасская - Гагарина (возле четверочки) |
| 2. | Большевистская - Краностроителей |
| 3. | ул. Зубцовское шоссе д. 1/63 |
| 4. | ул. Зубцовское шоссе возле Элтры |
| 5. | К.Маркса, д. 17/27 - Свердлова |
| 6. | К. Маркса, д. 4 (конечная автобуса 3) |
| 7. | ул. Краностроителей – Садовая (возле Спартака) |
| 8. | ул. Краностроителей – Садовая, д. 13/36 |
| 9. | ул. Краностроителей – 8 Марта |
| 10. | ул. Краностроителей, д. 19 |
| 11. | ул. 8 Марта, д. 30 - Краностроителей |
| 12. | ул. 8 Марта - Маяковского |
| 13. | ул. Республиканская, д. 31 - 8 Марта |
| 14. | ул. Республиканская, д. 30 - 8 Марта |
| 15. | ул. 8 Марта, д. 28 |
| 16. | ул. 8 Марта, д. 26 |
| 17. | Московское шоссе – выезд на пл. Мира |
| 18. | Мира, д. 8 |
| 19. | Мира, 22 |
| 20. | Марата, д.68 – Зубцовское шоссе |
| 21. | Марата, д. 50/118 - Гагарина |
| 22. | ул. Осташковское шоссе д.19 (возле почты) |
| 23. | Октябрьская, д. 55 - Смольная |
| 24. | Октябрьская - Гагарина |
| 25. | Садовая, д. 5/25 - Тимирязева |
| 26. | Садовая, д. 22/38 - Краностроителей |
| 27. | Советская пл. – Алексеева (карусели) |
| 28. | Советская пл., д. 17 (от почты) |
| 29. | Торопецкий тракт (возле церкви) |
| 30. | Торопецкий тракт, д.9/21 |

Таблица 8

«Приобретение дорожных знаков» 2017-2019 г.

| № п/п | Наименование дорожных знаков |
| --- | --- |
| 1. | 5.19.1 «Пешеходный переход» на желтом фоне |
| 2. | 5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом фоне (отличается направлением рисунка) |
| 3. | 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20 км/ч)» желтый фон |
| 4. | 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)» желтый фон |
| 5. | 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)» |
| 6. | 3.1 «Въезд запрещен» |
| 8. | 5.20 "Искусственная неровность" |
| 9. | 1.25 «Дорожные работы» |
| 10. | 1.25 «Дорожные работы» желтый фон |
| 11. | 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» |
| 12. | 1.11.1 «Опасный поворот направо» |
| 13. | 1.11.2 «Опасный поворот налево» |
| 14. | 1.20.1 «Сужение дороги» |
| 15. | 1.20.2 «Сужение дороги справа» |
| 16. | 1.20.3 «Сужение дороги слева» |
| 17. | 2.1 «Главная дорога» |
| 18. | 2.2 «Конец главной дороге» |
| 19. | 2.5 «Движение без остановки запрещено» |
| 20. | 2.6 «Преимущество встречного движения» |
| 21. | 2.7 «Преимущество перед встречным движением» |
| 22. | 3.2 «Движение запрещено» |
| 23. | 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |
| 25. | 3.11 «Ограничение массы» |
| 26. | 3.12 «Ограничение массы на ось» |

Таблица 9

«Дорожная разметка»  2017-2019 г.

| № п/п | Наименование работ | Адрес выполнения работ (наименование улиц) |
| --- | --- | --- |
| 1. | разметка: 1.1 | Тверская область, город Ржев: 1. Ленинградское шоссе от ул. Ленина до железнодорожного путепровода; 2. Осташковское шоссе от ул. Осташковский проезд до ул. Новоженова; 3. Зубцовское шоссе от ул. пл. Мира до ул. Автодорожной; 4. Советская площадь; 5. пл. Мира; 6. ул. Ленина. 7. ул. Мира 8. Торопецкий тракт 9. Первомайская 10. Разина 11. Бехтерева 12. Чернышевского 13. Кирова 14. Грацинского |
| 2. | разметка: 1.3 | Тверская область, город Ржев: 1. Б.Спасская. |
| 3. | разметка: 1.5 | Тверская область, город Ржев: 1. Советская площадь; 3. Б.Спасская. 3. Бехтерева 4. Свердлова 5. Первомайская |
| 4. | разметка: 1.6 | Тверская область, город Ржев: 1. Советская площадь; 2. Б.Спасская. 3. Первомайская |
| 5. | разметка: 1.7 | Тверская область, город Ржев: 1. Осташковское шоссе от ул. Осташковский проезд до ул. Новоженова; 2. Ленинградское шоссе от ул. Ленина до железнодорожного путепровода; 3. пл. Мира; 4. ул. Ленина. 5. ул. Мира 6. ул.Грацинского 7. ул.Бехтерева 8. ул.Кирова 9. ул.Чернышевского 10. ул.Первомайская |
| 6. | разметка: 1.25 | Тверская область, город Ржев: 1. ул. Ленина. 2. ул. Б.Спасская 3. ул. Мира |
| 7. | разметка: 1.14 | 1. ул. Мира между домами 2/18 и 4 (МДОУ № 6) 2. ул. Мира – ул. Железнодорожная (МДОУ № 6) 3. ул. Марата – Гагарина (МДОУ № 30) 4. ул. К.Маркса, д. 55/15 (МДОУ № 12) 5. К. Маркса, д. 29/10 – Куприянова (МДОУ № 10) 6. Советская площадь – Краностроителей (МДОУ № 19) 7. Ленинградское ш. – (МДОУ № 8) 8. Осташковское шоссе 9. Садовая – Республиканская 10. ул. Марата, д. 25 (МОУ СОШ «№ 1) 11. ул. Б. Спасская – ул. Партизанская (МОУ СОШ № 2) 12. ул. Торопецкий тр-т, д. 48А (МОУ СОШ № 3) 13. ул. Осташковский проезд, д. 19 (МОУ СОШ № 5) 14. ул. К.Маркса, д. 41 «а» (МОУ СОШ № 7) 15. ул. Краностроителей, д.19 (МОУ СОШ № 8) 16. ул. Тимирязева – Садовая (МОУ СОШ № 9) 17. ул. Ленина, д. 28 (МОУ Гимназия № 10) 18. Зубцовское шоссе, д.3 (МОУ ООШ № 11) |

- мероприятие «Обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, светофорных объектов» (Таблица 10, Таблица 11);

Таблица 10

«Установка светофоров Т-7 на пешеходных переходах возле общеобразовательных учреждений»

| № п/п | Адрес установки светофоров |
| --- | --- |
|  | 2017 г. |
| 1. | Пешеходный переход возле МОУ СОШ № 12 |
| 2. | Пешеходный переход возле МОУ ООШ № 11 |
| 3. | Пешеходный переход возле МОУ СОШ № 1 |
| 4. | Пешеходный переход возле МОУ СОШ № 7 |
| 5. | Пешеходный переход возле МОУ СОШ № 9 |
| 6. | Пешеходный переход возле МОУ ООШ № 3 |
| 7. | Пешеходный переход возле МОУ СОШ № 2 |
| 8. | Пешеходный переход по ул.Чернышевского |

Таблица 11

«Установка перильных ограждений возле общеобразовательных учреждений»

| № п/п | Адрес установки |
| --- | --- |
|  | 2016 г. |
| 1. | ул. Трудовая МОУ «Гимназия № 10» |
| 2. | ул. Торопецкий тракт МОУ СОШ № 3 |
| 3. | ул. Октябрьская МОУ ООШ № 11 |
| 4. | ул. Краностроителей МОУ СОШ № 8 |
|  | 2017 г. |
| 1. | ул. Марата МОУ СОШ № 1 |
| 2. | ул. Торопецкий тракт МОУ СОШ № 3 |
| 3. | ул. Зубцовское шоссе МОУ ООШ № 11 |
| 4. | ул. Ленинградское шоссе МОУ СОШ № 8 |
| 5. | ул.К Маркса МОУ СОШ №7 |
| 6. | ул.Ленинградское шоссе МОУ СОШ №12 |

- мероприятие «Составление проекта дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки»).

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий Задачи 1 Подпрограммы 2 предусматривает порядок установления и исполнения расходных обязательств в соответствии с Решением Ржевской городской Думы от 31.13.2013 № 274 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде города Ржева Тверской области».

Решение задачи 2 Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения посредством проведения мероприятий (конкурсов, акций)» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- административное мероприятие «Проведение муниципального конкурса "Безопасное колесо"»;

- административное мероприятие «Проведение лекций по теме безопасность дорожного движения  в образовательных учреждениях города Ржева».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

# Глава 3

# Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области, передвигающихся на общественном транспорте» рассчитанной на период 2014-2019 годов,  составляет 9262,1  тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Задачи подпрограммы | По годам реализации муниципальной программы | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 «Повышение безопасности дорожного движения для автомобильного транспорта на улично-дорожной сети города Ржева» | 932,7 | 735,0 | 1 721,4 | 3 500,0 | 1 178,0 | 1 195,0 | 9 362,1 |
| 2. | Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения посредством проведения мероприятий (конкурсов, акций)». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, тыс. рублей | 932,7 | 735,0 | 1 721,4 | 3 500,0 | 1 178,0 | 1 195,0 | 9 262,1 |

Раздел 5 
   Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы  являются:

1. Выполнение ремонта на автомобильных дорогах общей протяженностью 24594,7   метров в черте города Ржева Тверской области за 2014-2019 год.

2.  Снижение показателя общей аварийности на дорогах в городе Ржеве до 3% к 2019 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется главным администратором  муниципальной программы ежегодно в соответствии с постановлением Администрации города Ржева Терской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы бюджетная комиссия может принять решение:

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;

- о досрочном прекращении реализации отдельных программных мероприятий или подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года;

- о внесении изменений в муниципальную программу;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и разработке новой муниципальной программы.

Раздел 6

Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2014-2019 годы. Сроки выполнения запланированных мероприятий программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Администратор муниципальной программы в срок до 15 января осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение  постановлением Администрации города Ржева Тверской области.

Мониторинг муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

Ежегодно администратор предоставляет отчет о реализации муниципальной программы  за отчетный финансовый год. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка.